## Slide 1
王公儒主编

## Slide 2
内容概要：
14.1 综合布线系统工程的招标；
14.2 综合布线系统工程的投标；
14.3 网络综合布线工程技术实训室的招投标
工程项目的落实实施首先要通过项目的招投标，本章着重介绍工程项目招投标的概念和程序。通过本章的学习掌握工程项目招投标文件的编制方法。
学习目标：
1.了解工程招投标的基本概念；
2.掌握工程投标文件的编制方法；
第14章 综合布线系统工程招投标

## Slide 3
14.1 综合布线系统工程的招标
1.什么是综合布线系统工程招标
综合布线系统工程招标通常是指需要投资建设综合布线系统的单位（一般称为招标人），通过招标公告或投标邀请书等形式邀请有具备承担招标项目能力的系统集成施工单位（一般称为投标人）投标，最后选择其中对招标人最有利的投标人进行工程总承包的一种经济行为。
综合布线系统工程招标也可以委托工程招标代理机构来进行。
2.什么是招标人
招标人是指提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。
3.什么是招标代理机构
招标代理机构是指依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织。
Notes: 招标代理机构应当具备下列条件：
1）有从事招标代理业务的营业场所和相应资金。
2）有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量。
3）有符合投标法第三十七条第三款规定条件、可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库。
<number>

## Slide 4
14.1 综合布线系统工程的招标
4.什么是招标文件
招标文件一般由招标人或者招标代理机构根据招标项目的特点和需要进行编制。
招标文件应当包括以下内容
1）招标项目的技术要求：主要包括综合布线系统的等级、布线产品的档次和配置量等的要求。
2）招标项目的商务要求：主要包括投标人资格审查标准、投标报价要求、评标标准以及拟签订合同的主要条款等。
3）招标项目需要划分标段、确定工期的，招标人应当合理划分标段、确定工期，并在招标文件中载明。
4）招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。
5）招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。
6）招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于二十日。

## Slide 5
5 工程项目招标的方式
综合布线系统工程项目招标的方式主要有以下4种：
1）. 公开招标。
公开招标，也称无限竞争性招标，是指招标人或招标代理机构以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。
2）. 竞争性谈判。
竞争性谈判，是指招标人或招标代理机构以投标邀请书的方式邀请三家以上特定的法人或者其他组织直接进行合同谈判。
3）. 询价采购
询价采购，也称货比三家，是指招标人或招标代理机构以询价通知书的方式邀请三家以上特定的法人或者其他组织进行报价，通过对报价进行比较来确定中标人。
4）. 单一来源采购
单一来源采购，是指招标人或招标代理机构以单一来源采购邀请函的方式邀请生产、销售垄断性产品的法人或其他组织直接进行价格谈判。

## Slide 6
项目报建
招标申请
市招投标中心送审
编制工程标底和招标文件
发布招标公告或投标邀请书
投标人资格审查
招标会
制作标书
开标
评标
定标
签定合同
6.工程项目招标的程序
Notes: 1. 发布招标公告或投标邀请书。
发布招标公告或投标邀请书时应注意以下两点： 1）招标人或招标代理机构可以根据招标项目本身的要求，在招标公告或者投标邀请书中，要求潜在投标人提供有关资质证明文件和业绩情况，并对潜在投标人进行资格审查。 2）招标人或招标代理机构在招标公告或投标邀请书中，不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人，不得对潜在投标人实行歧视待遇。 2. 开标。
开标应当在招标文件预先确定的时间和地点公开进行，由招标人主持，邀请所有投标人参加。开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。开标过程应当记录，并存档备查。 3. 评标。
评标由招标人依法组建的评标委员会在严格保密的情况下进行。评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。 评标委员会按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。评标委员会完成评标后，向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。 4. 定标。
中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
5. 签定合同。
招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。同时，招标人应当自确定中标人之日起十五日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。
<number>

## Slide 7
14.2 综合布线系统工程项目的投标
1.什么是综合布线系统工程投标
综合布线系统工程投标通常是指系统集成施工单位（一般称为投标人）在获得了招标人工程建设项目的招标信息后，通过分析招标文件，迅速而有针对性的编写投标文件，参与竞标的一中经济行为。
2.投标人及其资格
投标人是响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。
投标人应当具备承担招标项目的能力，并且具备招标文件规定的资格条件，投标人的资质证明文件应当使用原件或投标单位盖章的复印件。
两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。
Notes: 一般投标人需要提交的资质证明文件包括：
1）投标人的企业法人营业执照副本。
2）投标人的企业法人组织代码证。
3）投标人的税务登记证明。
4）系统集成资质证书。
5）施工资质证明。
6）ISO9000系列质量保证体系认证证书。
7）高新技术企业资质证书。
8）金融机构出具的资信证明。
9）产品厂家授权的分销或代理证书。
10）产品鉴定入网证书。
11）投标人认为有必要的其他资质证明文件。
<number>

## Slide 8
3.分析招标文件
招标文件是编制投标文件的主要依据，投标人必须对招标文件进行仔细研究，重点注意以下几个方面：
1.招标技术要求，该部分是投标人核准工程量、制定施工方案、估算工程总造价的重要依据，对其中建筑物设计图样、工程量、布线系统等级、布线产品档次等内容必须进行分析，做到心中有数。
2.招标商务要求，主要研究投标人须知、合同条件、开标、评标和定标的原则和方式等内容。
3.通过对招标文件的研究和分析，投标人可以核准项目工程量，并且制定施工方案，完成了投标文件编制的重要工作。

## Slide 9
4.编制投标文件
投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。
投标文件的编制主要包括以下几个方面：
1）投标文件的组成：施工方案、施工计划、开标一览表、投标分项报价表、资质证明文件、技术规格偏离表、商务条款偏离表、项目负责人与主要技术人员介绍、机械设备配置情况以及投标人认为有必要提供的其他文件。
2）投标文件的格式：投标人应该按照招标文件要求的格式和顺序编制投标文件，并且装订成册。
3）投标文件的数量：投标人应该按照招标文件规定的数量准备投标文件的正本和副本，一般正本一份，其余为副本。
4）投标文件的递交：投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。
5）投标文件的补充、修改和撤回：投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。
Notes: 编制投标文件的注意事项：
1）投标文件一般由熟悉综合布线系统工程招投标过程的人员编制。
2）投标文件的内容应该尽量的丰富详细，贴进事实。
3）投标文件的编制应当遵循诚实信用的原则，在产品选择、施工方式等方面要做到实事求是。
4）投标文件中要尽可能多的提供投标人的技术实力、工程案例、商业信誉等资质证明文件，以体现整体实力。
5）投标文件中的施工计划应当在保证响应招标文件要求的前提下，尽量降低成本，提高利润。
<number>

## Slide 10
5.工程项目投标的报价
1）.工程项目投标报价的内容：
工程项目造价的估算：一般可以根据项目工程完成的信息点数来估算工程的总造价。例如，每个信息点的造价为300元，如果有2000个信息点，则可估算工程的总造价为60万。
工程项目投标报价的内容：包括主要设备、工具和材料的价格、项目安装调试费、设计费、培训费等，并且给出优惠价格和工程总价。
2）.工程项目投标报价的要求：
投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人的合法权益。
投标人不得与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权 益。不得以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标。
投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

## Slide 11
14.3 网络综合布线工程技术实训室项目的招投标
1.网络综合布线工程技术实训室项目招投标基本概念
网络综合布线工程技术实训室项目招标是指需要建设网络综合布线工程技术实训室的单位（一般称为招标人），通过招标公告或投标邀请书等形式邀请网络综合布线工程技术实训设备生产厂家或经销商（一般称为投标人）投标，最后选择其中对招标人最有利的投标人达成交易的一种经济行为。网络综合布线工程技术实训室项目招标也可以委托招标代理机构来进行。
网络综合布线工程技术实训室项目的招标人为全国大学、高职和中职院校、职业培训机构等，投标人为全国各网络综合布线工程技术实训设备生产厂家或其授权的经销商。
网络综合布线工程技术实训室项目招标的方式、程序以及投标流程与综合布线系统工程的招投标基本相同，在前两节已经做过详细介绍。

## Slide 12
2.网络综合布线工程技术实训室项目招标文件的编写
网络综合布线工程技术实训室要达到建设目的，采购到满足教学和实训要求的设备，就必须在招标技术文件中对所需实训设备的规格、结构、功能等进行详细描述。网络综合布线工程技术实训室使用单位在编制招标技术文件，对实训设备进行描述时，主要考虑以下因素：
1）实训设备必须能够进行网络综合布线设计和工程技术实训。
2）实训设备必须具有很好的重复实训性，保证多批学生进行多次实训。
3)实训设备要有较长的使用寿命，提高学校资金的利用效率。
4）实训设备必须保证整班学生能够进行分组实训，相同实训项目，实训结果必须相同，并且每组实训难易程度相同。
5）实训设备最好能够进行无尘操作，重点突出工程技术实训。
6）实训设备扩展功能强大，增加器材后，可以扩展其他实训项目。
7）实训设备为模块化设计，可以根据学院教室尺寸进行灵活调整。

## Slide 13
如某学校计算机网络专业根据教学和实训需要，在充分考虑各项因素后，编写网络综合布线工程技术实训室项目招标技术要求如下：
(1).带显示系统的网络配线实训装置12台。
1）设备结构：安装有带显示系统的网络压接线实验仪1台，网络跳线测试仪1台，配线架2个，110跳线架2个，理线环2个，零件/工具盒1个，地弹式RJ45网络插座、RJ11语音插座和220V电源插座各1个，2人/台同时实训。产品长0.6m，宽0.53m，高1.8m，型号KYPXZ-01-05。
2）设备功能：
能够进行网络双绞线配线和端接实训，每台设备每次端接6根双绞线的两端，每根双绞线两端各端接线8次，每次实训每人端接线96次，每芯线端接有对应的指示灯显示压接线端接连接状况和线序，能够直观判断网络双绞线的跨接、反接、短路、断路等故障。
能够制作和测量4根网络跳线，对应指示灯显示两端RJ45接头的压接线端接连接状况和线序，能够直观判断铜缆的跨接、反接、短路、断路等故障。

## Slide 14
（2）.全钢结构的网络综合布线实训装置1套。
1）设备结构：全钢结构，由12模块组成12个角的“丰”字型结构，每个角4人，满足48人同时实训。同时或者交叉模拟网络综合布线工程的12个工作区、12个设备间、12个垂直、12个水平、12个管理等子系统实训。根据实训室尺寸和教学需要，要求产品外型尺寸：长7.92m，宽2.64m，高2.6m。
2）设备功能：
具有网络综合布线设计和工程技术实训平台功能。
保证全班40-50名学生同时实训，满足12组学生（每组4-5人）同时或者交叉进行综合布线工程6个子系统实训功能。
能够同时开展12个工作区子系统或12个设备间子系统或12个垂直子系统或12个水平子系统等项目的实训功能。
综合布线实训设备必须为全钢结构，预设100X100mm或80X80mm间距的各种网络设备、插座、线槽、机柜等安装螺孔，实训过程必须保证无尘操作，重点突出工程技术实训。

## Slide 15
3 网络综合布线工程技术实训室项目投标文件的编制
网络综合布线工程技术实训室项目投标文件一般由符合招标文件资格要求，具有供货和安装调试能力并且已购买标书，准备参加投标竞争的各网络综合布线工程技术实训室生产厂家或授权经销商编制。
标书制作是保证竞标成功的重要环节，网络综合布线工程技术实训室项目投标文件除了按照招标文件规定的内容、格式、顺序、数量、时间、地点进行编制和递交外，还应当注意以下几个方面：
1）认真研究招标技术文件，并且制作投标技术方案。
2）投标人为贸易公司时，一般需要提供产品生产厂家的项目授权书原件。
3）投标项目涉及专利产品时，一般需要提供专利权人出具的专利产品使用/销售授权书原件和专利证书的复印件。
4）由于实训设备一般为教学或实训专用产品，为了保证用户正确使用和维护，投标文件中最好能够提供详细的培训计划。
5）对于投标人可以提供的实训教材、光盘、课件、培训等软性资源，都应在投标文件中提及并加以说明。